Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.10.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:50 – 11:20 Revisione diario e pianificazione con il docente  11:20 – 15:00 Sviluppo GUI  15:00 – 15:35 Documentazione  15:35 – 16:30 Sviluppo GUI |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riesco a caricare i panelli all’interno del Frame principale. Ho chiesto a Michea aiuto ma non siamo riusciti a risolvere. Dopo quattro ore di tentativi, spostare semplicemente il progetto sulla chiavetta mi permette di trascinare i pannelli dentro il frame, ma con il codice non sono ancora riuscito a aggiungere i pannelli. Chiederò ad Albertini per chiarire i miei dubbi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al programma |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con lo sviluppo della logica della GUI |