Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.10.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:50 – 11:20 Revisione diario con il docente  11:20 – 11:40 Scritto quello che ho fatto fino ad adesso nel capitolo 4 della documentazione  11:40 – 12:20 Implementazione funzione di creazione partita (senza parametri)  13:15 – 14:30 Implementazione funzione unione ad una partita  14:30 – 14:45 Implementazione generazione parola  15:00 – 15:50 Implementazione generazione parola  15:50 – 16:30 Aggiornamento documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al programma |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Cominciare a inviare le lettere al server e a calcolare il punteggio per ogni utente. Se c’è tempo implementare anche la parametrizzazione della partita (personalizzazione numero turni e durata partita) |